## Slide 1: 药房-科室药品管理系统
2022计科四班25组

## Slide 2: 计划完成与已实现的功能模块
对药房药品的信息维护，如如药品编号、药品名称、药品库存数量、单价、规格、生产厂商、购置日期等(已完成增删改查基本功能)
对各科室请求情况的维护和及时更新，如科室编号、科室名称、请求人姓名、请求药品名称、具体规格、请求数量、要求的生产厂家等。
对供应商信息的统计与维护，包括厂家编号、厂家名称、地址、联系方式、负责人等。
对各种药品的使用情况进行统计，对进货情况进行统计。
对系统的安全性管理，包括用户的添加、授权以及密码的修改。（2~4条均可实现，但只能通过后端修改SQL语句实现，后面进行模块化处理）

## Slide 3: 实现思路
数据库建立：SQL Server，Oracle
端口连接、后端搭建、功能实现：Maven、MyBatis、xml文档编写
前端开发、UI设计：Axure、JavaScript、Html5
测试设计与实现：Jmeter等

## Slide 4: 当前主要困难
目前仅能够通过后端修改SQL语句完成功能，这并不是我们想要的。如何将SQL语句预加载进入项目，并能够按客户要求正确输入参数是一个难点。
JavaScript+Html5的前端构建方式虽然我们略有涉猎，但具体的应用上还需要时间和精力去学习，才能设计出一个好的UI。
测试模块的话，这一方面需要我们寻找网络资源进行基础的学习，可能这一部分很难做出来，甚至做不出来，需要做好两手准备。

## Slide 5: 预期进度表
预期时间段 | 工作进度
5月16日~5月20日 | 确定基本方向，明确使用技术和人员分工，撰写项目说明书
5月21日~5月26日 | 完成后端搭建，可以在开发者界面完成各模块的基本功能
5月27日~5月30日 | 进行中期小组交流，汇报各分工进度，前后端完成基本连接，已经有一个初始界面
5月31日~6月4日 | 进行测试，对数据库运行情况进行评估，对SQL语句、前端UI进行细化修改